# Autoevaluación del avance de RollerApp

Nombre: Lucas Alonso Olea Cornejo
Sección: 004-D
Docente: Osnellys E. Andrade D

Contenido

Autoevaluación del avance de RollerApp	1

1.	Resumen y abstract	3

Resumen	3

Abstract	3

2.	Desarrollo de ingeniería y ajustes	4

Evolución y justificación del alcance	4

Retroalimentación y respuesta	4

3.	Metodología y cumplimiento de objetivos	5

Control del trabajo y criterio de cierre	5

4.	Evidencias e indicadores de Calidad	7

5.	Plan de validación y mejora	8

Prioridades y cierre	9

6.	Individual conclusions and reflection	9

Individual conclusions	9

Individual reflection	9

7.	Referencias y anexo técnico	10

# Resumen y abstract

## Resumen

RollerApp es una solución web y móvil para centralizar la cotización de cortinas a medida, los pagos, la coordinación de visitas y la gestión comercial de Roller SpA. La propuesta inicial de servicios técnicos se delimitó a un proceso organizacional concreto, lo que permite definir reglas de negocio verificables y un alcance coherente. Esta autoevaluación relaciona el informe de proyecto con la entrega de código compuesta por un backend Spring Boot, un portal Angular, una aplicación Ionic y un esquema MySQL. La revisión estática confirma cálculos monetarios con BigDecimal, controles transaccionales de agenda, autenticación con BCrypt y lógica diferenciada para comisiones de vendedores y técnicos. Asimismo, analiza la planificación por incrementos, las responsabilidades y los diez indicadores de calidad de la pauta. Los principales ajustes consisten en corregir la descripción de Scrum, incorporar rutas de evidencia, distinguir resultados documentados de ejecución comprobada y establecer criterios medibles para las pruebas pendientes. El resultado es una autoevaluación sustentada en artefactos revisables, con acciones concretas para cerrar las brechas de validación y aceptación antes de la evaluación sumativa. La revisión incorpora además 35 pruebas ejecutadas sobre funciones originales de fecha y etiquetas de estado de ambos canales, con 35 resultados aprobados y registro reproducible.

## Abstract

RollerApp is a web and mobile solution designed to centralize custom curtain quotations, payments, installation appointments, and commercial management for Roller SpA. The original technical services proposal was narrowed to a specific organizational process, providing clearer business rules and a consistent scope. This self-assessment connects the project report with the submitted source package, which includes a Spring Boot backend, an Angular web portal, an Ionic application, and a MySQL schema. Static inspection confirms monetary calculations using BigDecimal, transactional appointment controls, BCrypt password hashing, and separate commission rules for salespeople and technicians. The assessment also examines incremental planning, assigned responsibilities, and the ten quality indicators required by the rubric. The main improvements address the accuracy of the Scrum description, the identification of evidence paths, the distinction between documented results and verified execution, and measurable acceptance criteria for pending tests. The revised assessment provides reviewable engineering evidence and specific actions to complete validation and stakeholder acceptance before the summative evaluation. The revision also includes 35 executed tests of the original date and order-label functions in both clients, with 35 successful results and a reproducible execution log.

# Desarrollo de ingeniería y ajustes

## Evolución y justificación del alcance

En la propuesta inicial definí una plataforma general para contratar servicios técnicos. El informe actual concentra la solución en Roller SpA y su flujo de cortinas a medida. El ajuste reduce la ambigüedad del catálogo y permite relacionar cotización, pago, pedido, visita y comisión. Mantengo una arquitectura centralizada que facilita compartir las reglas del negocio entre web y móvil (Equipo RollerApp, 2026).

La dificultad principal es conservar la consistencia entre componentes y estados del proceso comercial. La API común, el modelo relacional y la división de responsabilidades son facilitadores. Mi responsabilidad documentada como Product Owner y desarrollador Full Stack comprende la priorización del producto, el portal web, el panel administrativo y el apoyo a la integración. Esta asignación describe mi ámbito de trabajo; la autoría de cambios específicos necesita historial de versiones.

| Dificultad o riesgo | Ajuste y fundamento | Evidencia o criterio |
| --- | --- | --- |
| Alcance inicialmente general | Delimitar productos a medida y servicios asociados; excluir funciones sin requisito identificado. | Requisitos e historias del informe; catálogo en el código. |
| Errores de cálculo y medidas | Usar BigDecimal, validar límites y facturar al menos 1 m² de tela. | CotizacionService.java; rechaza medidas no positivas y superiores al máximo. |
| Reservas concurrentes o vencidas | Combinar transacciones, bloqueo de escritura y liberación periódica. | AgendaService.java y AgendaBloqueRepository.java; ejecución concurrente pendiente. |
| Comisiones inconsistentes | Separar la base del vendedor de los montos de servicios técnicos. | ComisionService.java; pedido REALIZADO y controles por rol. |
| Resultados sin registro reproducible | Vincular requisito, caso, ambiente, resultado y respaldo. | Matriz de validación propuesta en la sección 5. |

## Retroalimentación y respuesta

La evaluación previa disponible señala insuficiencia de evidencia, seguimiento metodológico y formato. Respondo con rutas de código, criterios de aceptación, índice, numeración y referencias. Se trata de una revisión del documento, no de retroalimentación atribuida al docente. No consta un registro de observaciones específicas de Osnellys E. Andrade D.; su revisión se incorporará con fecha, comentario, ajuste y evidencia de cierre. Esta brecha permanece explícita porque el criterio 1 exige considerar la retroalimentación docente.

# Metodología y cumplimiento de objetivos

La propuesta inicial utiliza Kanban y el informe actual presenta una organización basada en Scrum. Justifico el cambio por la necesidad de priorizar incrementos, revisar entregables y coordinar dependencias entre datos, API e interfaces. Sin embargo, la planificación descrita no corresponde a sprints quincenales: el Sprint 1 abarca las semanas 5 a 8 y el Sprint 2 las semanas 9 a 16. Este último supera la duración máxima de un mes definida para un Sprint (Schwaber y Sutherland, 2020). Por ello, describo la organización existente como una planificación de incrementos con prácticas de Scrum.

Como ajuste metodológico, propongo dividir las semanas 9 a 16 en cuatro sprints de dos semanas, conservando las prioridades del backlog y registrando la revisión y retrospectiva de cada incremento. Esta división es una mejora propuesta; no representa reuniones o sprints ya ejecutados. La cronología del informe final también debe distinguir los resultados disponibles en semana 9 de los hitos posteriores.

| Objetivo del avance | Artefacto identificable | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Delimitar la solución | Requisitos, historias y reglas del informe. | Documentado; validar exclusiones con mandante. |
| Construir la base técnica | pom.xml, SecurityConfig.java, entidades y schema.sql. | Componentes entregados; falta registro de arranque e integración con MySQL. |
| Implementar el núcleo comercial | CotizacionService.java, AgendaService.java, PagoService.java y ComisionService.java. | Lógica presente; pruebas integrales pendientes de respaldo. |
| Integrar web y móvil | frontend-web y frontend-movil; API central. | Código disponible; recorridos completos requieren ejecución. |
| Preparar entrega operativa | Dockerfile, configuración y manuales del informe. | Preparación documentada; despliegue y aceptación no acreditados por registros independientes. |

## Control del trabajo y criterio de cierre

Para cada tarea propongo registrar el identificador del requisito, responsable, prioridad, dependencia, estado y enlace al entregable. Una tarea estará terminada cuando el cambio sea revisado, sus criterios de aceptación tengan resultados reproducibles y la documentación refleje su comportamiento. Las tareas bloqueadas por credenciales, ambiente o validación del mandante deben conservar su impedimento y la decisión adoptada.

El informe describe planificación, revisiones y retrospectivas de los incrementos. Estos registros narrativos permiten analizar el proceso, pero no sustituyen el historial del tablero ni un burndown

calculado a partir de tareas reales. Mi control se concentrará en recuperar esos respaldos y mantener una relación visible entre objetivos, trabajo terminado y evidencia.

# Evidencias e indicadores de Calidad

Selecciono los diez indicadores de la pauta porque RollerApp incluye pruebas, gestión del proyecto, persistencia y construcción e integración de software. La matriz distingue evidencias entregadas de verificaciones pendientes. Los identificadores E1 a E7 se desarrollan en el anexo técnico.

| Indicador | Evidencia disponible | Alcance y brecha |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Diseño de pruebas | Suite reproducible, casos del informe y plan integral. | Diseño con datos de frontera; entorno y alcance registrados. |
| 1.2 Aplicación de pruebas | 35 pruebas ejecutadas sobre funciones originales web y móvil. | Salida real disponible; faltan pruebas integrales, API, dispositivos y aceptación. |
| 1.3 Mejoras del producto | DEF-01 a DEF-05; controles E2, E3 y E4. | Código compatible con varias correcciones; faltan comparación y reprueba. |
| 2.1 Planificación | Backlog, roles y calendario del informe. | Plan presente; corregir duración de sprints y discrepancias temporales. |
| 2.2 Control del proyecto | Relatos de revisiones y retrospectivas. | Falta historial del tablero y seguimiento fechado. |
| 3.1 Diseño de datos | Modelos del informe y schema.sql, E5. | Diseño entregado; vincular entidades con requisitos. |
| 3.2 Implementación de datos | DDL, entidades y repositorios, E5. | Implementación entregada; falta ejecución e integridad comprobada en MySQL. |
| 4.1 Construcción de software | Backend, web y móvil, E1 a E7. | Código entregado; falta compilación verificable y autoría individual. |
| 4.2 Integración de componentes | Servicios de pago y API común, E6. | Integración implementada; falta registro de extremo a extremo. |
| 4.3 Implantación | Dockerfile y manual de despliegue, E7. | Preparación disponible; falta ambiente operativo y aceptación. |

# Plan de validación y mejora

Los siguientes casos son diseños de validación incorporados en esta revisión. Estos casos integrales continúan pendientes. La suite de funciones añadida y ejecutada se documenta por separado en el anexo. En todos ellos se registrarán versión, fecha, ambiente, datos iniciales, pasos, resultado esperado, resultado obtenido y respaldo. Los casos fallidos generarán un defecto y una reprueba vinculada.

| Caso | Procedimiento y aceptación | Respaldo requerido |
| --- | --- | --- |
| PV01 Cotización | Probar 50 × 50 cm: facturar 1 m² de tela; 200 × 150 cm: 3 m², si el catálogo permite esas medidas. Añadir mecanismo y servicios. | Solicitud y respuesta API; valores del catálogo; cálculo independiente. |
| PV02 Validaciones | Enviar medidas cero, negativas y superiores al catálogo; repetir un servicio. Debe rechazarse cada solicitud inválida. | Código HTTP, mensaje y ausencia de cotización persistida. |
| PV03 Concurrencia | Dos clientes intentan reservar el mismo bloque disponible. Solo uno debe obtener la reserva; el otro recibe rechazo controlado. | Respuestas simultáneas y estado final del bloque. |
| PV04 Vencimiento | Crear una pre-reserva vencida y comprobar su liberación en la revisión periódica. Diferenciar el plazo de reserva del intervalo de 60 segundos. | Tiempos registrados y estado antes y después. |
| PV05 Comisiones | Comparar pedido pendiente y REALIZADO, con y sin vendedor y servicios. Repetir finalización: no debe duplicar comisión. | Datos iniciales, cálculos esperados y registros de comisiones. |
| PV06 Seguridad | Intentar consultar una cotización ajena; comparar accesos según rol y sin sesión. | Respuestas de autorización y usuario utilizado. |
| PV07 Pago e integración | Recorrer cotización, retorno de Webpay y pedido en integración; incluir rechazo y repetición de retorno. | Registro anonimizado de transacción y estados vinculados. |
| PV08 Implantación | Compilar web y móvil, arrancar API y comprobar conexión a MySQL y recorrido crítico. | Logs, versiones, capturas y acta de aceptación. |

## Prioridades y cierre

Primero completaré las pruebas de cálculo, agenda, permisos y comisiones por su impacto en cobros y coordinación. Después verificaré pagos en integración, persistencia y sincronización entre interfaces. Finalmente consolidaré despliegue, aceptación y retroalimentación docente. Cada cierre exige un resultado revisable; una captura aislada no sustituye los pasos y datos del caso.

# Individual conclusions and reflection

## Individual conclusions

I conclude that RollerApp has a clearer scope and a stronger technical foundation than the original general services proposal. Focusing on curtain quotations and installation appointments makes business requirements easier to trace. The submitted source package provides direct evidence of backend services, user interfaces, database definitions, and specific controls for monetary calculations and commercial commissions.

The revision also identifies a methodological inconsistency. The documented development periods should not all be described as two-week Scrum Sprints. I therefore distinguish the existing incremental plan from the proposed two-week schedule. This correction improves the accuracy of the assessment and gives the team a practical basis for recording future planning and reviews.

Static inspection supports claims about implemented logic. This revision also adds 35 executed tests of the original date and order-label functions used by the web and mobile clients, with 35 successful results and no failures. These checks do not run the backend, browsers, payment services, or native devices. My next priorities are complete business workflow tests, deployment checks, and documented stakeholder acceptance.

## Individual reflection

This project has helped me understand that engineering progress must be both useful and reviewable. A feature can exist in the source code without sufficient evidence that it works correctly across the complete business process. For a system involving payments and installation appointments, that distinction affects the reliability of the service and the confidence of its users.

My documented role combines product prioritization and full-stack development. I need to connect business needs with acceptance criteria and ensure that interface decisions remain consistent with the backend. I also need version history to demonstrate my individual contribution rather than relying only on the responsibilities assigned in the project report.

My main learning from this revision is to replace broad claims with identifiable artifacts and reproducible checks. I can explain where the calculation rule is implemented, how reservation controls are designed, and which commission conditions are present. I must now complement those findings with execution records, recorded decisions, and feedback from the teacher and the stakeholder. This approach supports my development as a full-stack developer and provides a more disciplined foundation for future work in software architecture.

# Referencias y anexo técnico

Equipo RollerApp. Informe final del proyecto RollerApp [Documento de proyecto]. Archivo: Estructura Informe Final Capstone .docx.

Equipo RollerApp. Código fuente y esquema de base de datos]. Archivo: RollerApp.zip.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-European.pdf