}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Lucas Alonso Olea Cornejo |
| --- | --- |
| Rut | 21.609.077-2 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RollerApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (web y mobile), Gestión de base de datos y servidores, Arquitectura e integración de sistemas. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar soluciones integrales según requerimientos del cliente, implementar servicios de backend, Api rest y bases de datos seguras, aplicar metodologías ágiles de desarrollo |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La dificultad que tienen los usuarios para encontrar, contratar y gestionar servicios profesionales o técnicos de manera rápida, transparente y confiable, sumando la falta de herramientas digitales centralizadas que carecen las empresas contrarias Ubicado en la Región metropolitana de Chile, esto impacta a personas que requieran de un servicio a domicilio/especializados y a trabajadores independientes como las pymes Digitaliza e intermedia el ciclo completo de atención: búsqueda, reserva, gestión administrativa y procesamiento de pagos en línea seguros tanto en el portal Web como en la App Móvil |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Consiste en desarrollar el sistema RollerApp, el cual incluye una aplicación móvil y una página web. A través de cualquiera de las dos opciones, los usuarios van a poder buscar servicios, solicitar cotizaciones/reservas y pagarlos directamente en línea. Adicionalmente, el sitio web incluirá un panel de administración donde se podrán gestionar los usuarios, ver los reportes de transacciones, revisar las comisiones y administrar el sistema en general. Todo estará conectado a un Backend único con su respectiva base de datos |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Elegí este proyecto porque pone a prueba todo lo que he aprendido en la carrera. Desde cómo estructurar la base de datos y diseñar las pantallas (UI/UX), hasta programar el código del backend y del frontend (web y móvil) |
| Relación con los intereses profesionales | Me interesa bastante el desarrollo Full Stack y el desarrollo de apps móviles. Trabajar en un proyecto que abarque ambos mundos y que además procese pagos reales me servirá mucho para mi futuro laboral |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es totalmente realizable porque cuento con el tiempo del semestre y la base que he ido armando en la carrera para avanzar paso a paso. Para desarrollarlo voy a usar mi computador personal, editores de código como VS Code, motores de base de datos y tecnologías de código abierto. En cuanto a las dificultades, sé que conectar la pasarela de pagos al mismo tiempo en la web y en la app móvil puede ponerse un poco complejo, pero lo voy a resolver haciendo pruebas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar el sistema RollerApp mediante una página web y una app móvil conectadas a un backend único, para que los usuarios puedan buscar, agendar y pagar servicios técnicos o profesionales en línea de forma sencilla |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar el modelo de la base de datos, la arquitectura del sistema y las maquetas necesarias, programar el backend y la api rest para manejar tanto usuarios como la lógica de los servicios y la seguridad de los datos. Construir la página web y la aplicación, en la página web, construir el panel de admin para ver reportes, y administrar la plataforma, como también integrar la pasarela de pagos webpay en ambas plataformas y hacer las pruebas necesarias antes de subir el sistema a la nube |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para la metodología, se utilizará la metodología KanBan. Que nos va a permitir organizar todo mediante un flujo continuo de tareas principales, ideal para nuestro proyecto, esto nos ayuda a construir, probar y finalizar un módulo al 100 antes del siguiente. Las etapas del proceso serán resumidas en 3, la primera el diseño, donde vendría siendo el levantamiento de requerimientos del cliente, el modelo de la base de datos y los prototipos para la UI/UX, la segunda el desarrollo, como el backend, el frontend web, la app móvil y la integración de la pasarela de pago WebPay, y para terminar con la tercera que serían las pruebas de integración, el despliegue en la nube y la apk instalable. Lucas Alonso Olea Cornejo (Desarrollador): Responsable de todo el ciclo de vida del software: diseño, programación Full Stack (web, móvil y backend), conexión de pagos, pruebas y despliegue final

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación inicial del proyecto | Entrega del Acta de constitución, matriz de requerimientos funcionales y no funcionales y la definición del alcance del sistema.. | Establece las bases técnicas y funcionales del proyecto, asegurando el alineamiento de los objetivos y mitigando riesgos. |
| Final | Página Web de la Solución | Plataforma web desplegada y operativa para la venta de cortinas y agendamientos de servicios, con Backend y APIs integradas, repositorios de códigos y reporte de pruebas de software | Valida la implementación completa del canal web, demostrando la correcta integración cliente-servidor y la estabilidad operativa de los módulos principales |
| Final | Aplicación mobile | Aplicación mobile funcional para la gestión y compra de servicios por parte de los usuarios, incluyendo reporte de las pruebas de calidad realizadas a la aplicación | Garantiza la accesibilidad móvil y la omnicanalidad de la solución, verificando el correcto rendimiento en dispositivos móviles y la sincronización con la base de datos central. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos y metodologías ágiles | Levantamiento y Definición | Elaboración del acta de constitución, definición del alcance, recopilación y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema RollerApp | Herramientas Google Docs, reuniones de coordinación y PC | 2 Semanas (S1 - S2) | Lucas Olea Rodrigo Soto Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Claridad en el modelo de negocio. Dificultad: Delimitar correctamente el alcance para evitar sobrecarga técnica. |
| Diseño y arquitectura de software | Diseño de arquitectura y UI/UX | Creación del modelo relacional de la base de datos, diagrama de arquitectura de componentes y diseño de prototipos interactivos en alta fidelidad para web y móvil. | Figma, Draw.io, Pcs y conexión a internet. | 3 Semanas (S2 - S4) | Lucas Olea Rodrigo Riquelme | Facilitador: Uso de herramientas de diseño colaborativo en tiempo real. Dificultad: Ajustar flujos de reserva para que sean intuitivos en pantallas tanto web como móviles |
| Desarrollo backend y gestión de bases de datos | Desarrollo Backend y Base de Datos | Implementación del esquema de base de datos relacional, configuración del servidor y desarrollo de la API REST para autenticación, gestión de servicios, catálogo y reservas. |  | 4 semanas (S5 - S8) | Rodrigo Soto Marco Robles | Facilitador: Modelo de datos previamente normalizado. Dificultad: Manejo de seguridad en sesiones y concurrencia en la base de datos |
| Desarrollo de interfaces Web | Desarrollo Frontend Web y Panel de admin | Programación del portal web para cliente y el panel administrativo consumiendo la API REST |  | 4 Semanas (S9 - S12) | Lucas Olea Rodrigo Soto | Facilitador: Prototipos en Figma aprobados con anterioridad. Dificultad: Mantener diseño responsivo y gestión de estados globales complejos |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | Desarrollo de Aplicación Móvil | Construcción de la aplicación móvil para clientes, programando interfaces, flujo de reservas, navegación interactiva y consumo de los endpoints de la API REST |  | 4 Semanas (S13 - S16) | Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Reutilización de endpoints ya probados en la fase web. Dificultad: Adaptación de interfaces y rendimiento en diferentes resoluciones y versiones de Sistemas operativos. |
| Integración de sistemas y pasarelas de pago | Integración de Pasarela de Pagos | Implementación del SDK/API de WebPay (Transbank), configuración de callbacks transaccionales y confirmación de pagos en tiempo real tanto en la web como en la app móvil. | API/SDK Transbank WebPay, credenciales de prueba, Postman, VS Code. | 3 Semanas (S15 - S17) | Lucas Olea Rodrigo Soto | Facilitador: Entorno de pruebas bien documentado por el proveedor Dificultad: Manejo de retornos en la aplicación móvil tras el pago. |
| Aseguramiento de la calidad y testing | Pruebas de Integración y Correcciones | Ejecución de planes de pruebas funcionales, pruebas de carga/seguridad y verificación de flujos completos, documentación y resolución de bugs. | Postman, herramientas de control de versiones y pruebas unitarias. | 2 Semanas (S17 - S18) | Lucas Olea Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Casos de prueba definidos a partir de los requerimientos iniciales. Dificultad: Resolver inconsistencias de datos generadas durante pruebas de estrés. |
| Despliegue e infraestructura en la nube | Despliegue y Documentación Final | Puesta en producción de la API y la plataforma web en servidores en la nube, generación del instalable móvil (APK) | Plataformas Cloud, herramientas de ofimática, compilador móvil. | 2 Semanas (S18 - S19) | Lucas Olea Rodrigo Soto Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Automatización de compilaciones y código previamente versionado. Dificultad: Configuración de variables de entorno y certificados SSL en el entorno productivo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | S19 |
| Levantamiento y Definición (Acta, alcance y requerimientos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Arquitectura y UI/UX (Modelo BD y prototipos en Figma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend y Base de Datos (Creación de tablas y API REST) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend Web y Panel Admin (Plataforma web e interfaz admin) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de Aplicación Móvil (Pantallas y conexión con la API) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de Pasarela de Pagos (Conexión WebPay en web y móvil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de Integración y Correcciones (Testing de flujos y fix de bugs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y Documentación Final (Subida a la nube, APK y entrega) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.