}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante 1 | Lucas Alonso Olea Cornejo |
| --- | --- |
| Rut 1 | 21.609.077-2 |
| Nombre estudiante 2 | Rodrigo Riquelme |
| Rut 2 | 21.160.922-2 |
| Nombre estudiante 3 | Marco Antonio Robles Garrido |
| Rut 3 | 20.844.787-4 |
| Nombre estudiante 4 | Rodrigo Soto |
| Rut 4 | 21.067.312-1 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Plaza norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | RollerApp |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software (web y mobile), Gestión de base de datos y servidores, Arquitectura e integración de sistemas y Aseguramiento de Calidad (QA). |
| Competencias | - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos: Construcción e integración del frontend web responsivo, la aplicación móvil para clientes y la API REST centralizada, conectada a la pasarela de pagos Webpay Plus e implantada a la nube. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo: Diseño, normalización e implementación del modelo relacional de base de datos para garantizar la consistencia de usuarios, catálogo, cotizaciones, pedidos y transacciones concurrentes. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización: Planificación, estimación y control del ciclo de desarrollo mediante el marco de trabajo ágil Scrum, gestionando el Product Backlog priorizado y los entregables comprometidos a lo largo de 19 semanas - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: Diseño y ejecución de la matriz de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de seguridad de la API, junto con la gestión sistemática de defectos y repruebas. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En el rubro de la venta e instalación personalizada de cortinas y sistemas de protección solar, la empresa TopRoller enfrenta cuellos de botella críticos debido a un modelo de atención dependiente de mensajería manual por WhatsApp y un portal web meramente informativo. Este esquema provoca demoras en la entrega de cotizaciones, inconsistencias en el cálculo de precios por metro cuadrado, descoordinación en la agenda de visitas técnicas y falta de trazabilidad en los pagos mediante transferencias manuales. El desarrollo de RollerApp es altamente relevante para el campo laboral de la ingeniería en informática, ya que aborda la digitalización integral de un modelo de negocio real en la Región Metropolitana. Resuelve una problemática común en empresas de manufactura a medida: la necesidad de integrar cotizadores dinámicos, agendamiento autónomo en tiempo real y pasarelas de pago transaccionales bajo arquitecturas multiplataformas seguras y escalables. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | RollerApp es un ecosistema de software multiplataforma diseñado para automatizar el ciclo comercial y operativo de TopRoller. La solución integra: - Portal Web Responsive y Aplicación Móvil: Canales directos para que los clientes consulten el catálogo interactivo de telas/modelos, calculen cotizaciones exactas según dimensiones, reserven visitas técnicas de rectificación/instalación y efectúen pagos electrónicos seguros con tarjetas de débito o crédito mediante Webpay Plus - Backend y API REST Centralizada: Modelo normalizado que asegura la persistencia, consistencia y concurrencia de clientes, pedidos, agendas y transacciones. - Portal Administrativo: Panel centralizado para que la administración supervise el estado de las órdenes, asigne cuadrillas a la agenda técnica y audite cobros y comisiones en tiempo real. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto articula y consolida de forma directa las cuatro competencias clave del perfil de egreso de la carrera: - Desarrollo e implementación de software: Construcción frontend (Web y Móvil), desarrollo de la API REST, integración de pasarelas de pago y despliegue continuo en la nube. - Construcción de modelos de datos: Diseño y normalización de la base de datos relacional para soportar operaciones concurrentes y trazabilidad transaccional. - Gestión de proyectos informáticos: Planificación y control del ciclo de vida del software mediante el marco de trabajo ágil Scrum a lo largo de un cronograma de 19 semanas. - Pruebas y certificación de calidad: Diseño y ejecución de un plan de pruebas unitarias, de integración, funcionales y de seguridad de endpoints, gestionando defectos mediante ciclos de corrección y reprueba. |
| Relación con los intereses profesionales | Lucas Olea: Me interesa bastante el desarrollo Full Stack y el desarrollo de apps móviles. Trabajar en un proyecto que abarque ambos mundos y que además procese pagos reales me servirá mucho para mi futuro laboral. Marco Robles: Este proyecto se alinea principalmente con mis intereses en el desarrollo full stack, tanto web como mobile, junto a la integración de plataformas: - Integración de servicios críticos: Me ayuda a desarrollar las competencias en el manejo de pasarelas de pago, autenticación robusta y protocolos de seguridad, elementos que son solicitados en el desarrollo de software moderno. - Resolución de problemas de negocios: Me permite aplicar mis conocimientos para detectar estos problemas en negocios de diferentes contextos para automatizar operaciones reales, optimizando la experiencia del usuario y aportando valor a la empresa. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es completamente factible de completarse dentro del periodo académico considerando los siguientes factores: - Temporalidad y Metodología: Se estructura en 19 semanas divididas en 3 fases mediante el marco Scrum, permitiendo iteraciones cortas y entregas continuas de incrementos funcionales probados. - Recursos Tecnológicos y Materiales: Se emplean tecnologías consolidadas de código abierto, herramientas de diseño (Figma), entornos de prueba de APIs (Postman), gestores de bases de datos relacionales y ambientes de pruebas oficial de Transbank, operando en computadores de desarrollo estándar e infraestructura Cloud. - Equipo Multidisciplinario: 4 integrantes con división clara de roles. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar RollerApp, un ecosistema digital compuesto por una plataforma web responsive y una aplicación móvil conectadas a un backend y base de datos relacional centralizados, para digitalizar y automatizar de extremo a extremo el ciclo de venta de cortinas de la empresa TopRoller, permitiendo a los clientes cotizar a medida en tiempo real, agendar visitas técnicas de rectificación/instalación y procesar pagos electrónicos seguros con Webpay Plus, eliminando la dependencia operativa del canal manual de WhatsApp. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura de software, el modelo entidad-relación de la base de datos relacional y prototipos de interfaz (UX/UI) para el portal web, la app móvil y el panel administrativo. - Programar el backend y la API REST centralizada que gestione la autenticación y control de acceso basado en roles, el catálogo de productos/servicios, el motor de cotizaciones dinámicas y las reservas. - Construir el portal web responsive para clientes y el panel de administración para la gestión centralizada de pedidos, asignación de cuadrillas a la agenda técnica y visualización de indicadores del negocio. - Desarrollar la aplicación móvil para los clientes, integrando la consulta de catálogo, el cotizador dinámico por dimensiones, el agendamiento de visitas técnicas y la comunicación segura con la API REST. - Integrar la pasarela de pagos Webpay Plus (Transbank) tanto en la web como en la app móvil, garantizando el flujo seguro de transacciones, validación de tokens de retorno y confirmación automática de pedidos. - Ejecutar un plan integral de pruebas de Software, registrando y corrigiendo defectos para asegurar la calidad y estabilidad de la solución - Desplegar los componentes del sistema (Web, App, Backend y BD) en infraestructura en la nube, elaborando los manuales de usuario y la documentación técnica requerida para la entrega final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología de Trabajo: Marco Ágil Scrum Para el desarrollo del proyecto RollerApp se adoptará el marco de trabajo ágil Scrum, el cual permite una construcción iterativa e incremental del software mediante ciclos de desarrollo definidos (Sprints). Esta metodología asegura la entrega continua de incrementos funcionales de valor, una adaptación rápida frente a cambios en los requerimientos y la validación progresiva de los módulos junto a la empresa TopRoller. Estructura de Fases y Ciclos de Trabajo: El plan de trabajo de 19 semanas se organiza en tres grandes etapas macro que enmarcan la ejecución de los Sprints: - Fase 1: Descubrimiento, Arquitectura y Sprint 0 (Semanas 1 a 4): - Levantamiento y análisis de requerimientos del cliente - Creación del modelo de base de datos relacional y arquitectura de software (API REST) - Prototipado UX/UI en Figma para el portal web, app móvil y panel administrativo. - Construcción y priorización inicial del Product Backlog. - Fase 2: Sprints de Construcción e Integración Incremental (Semanas 5 a 16): - Sprints 1 y 2 (Módulo Base y Catálogo): Creación del modelo de datos, API REST base, autentificación con control de roles y vistas de catálogo de productos/servicios Web y Móvil. - Sprints 3 y 4 (Módulo Comercial y Cotizador): Lógica del motor de cotización dinámica por medidas, integración en frontend Web/App y gestión de estados de pedidos - Sprint 5 y 6 (Módulo Operativo y Transaccional): Agenda interactiva de vistas técnicas, integración de la pasarela Webpay Plus y desarrollo del Panel Administrativo con Dashboard de métricas. - Fase 3: Sprints de Estabilización, QA y Despliegue (Semanas 17 a 19): - Ejecución del plan integral de pruebas. - Corrección formal de defectos y optimización de rendimiento - Despliegue de la arquitectura en infraestructura Cloud, generación del ejecutable APK para la app móvil y entrega de la documentación final. Ceremonias y Artefactos Scrum - Artefactos: - Product Backlog: Listado centralizado y ordenado de épicas e historias de usuario priorizadas por el valor de negocio y esfuerzo técnico. - Sprint Backlog: Subconjunto de historias de usuario y tareas técnicas comprometidas por el equipo de desarrollo para cada iteración. - Incremento de Producto: Versión funcional, probada y potencialmente desplegable del software al término de cada Sprint. - Ceremonias: - Sprint Planning: Sesión al inicio de cada ciclo para definir el Sprint Goal y desglosar las tareas técnicas. - Daily Scrum: Reuniones breves de sincronización interna para revisar avances, planificar el trabajo del día y levantar impedimentos. - Sprint Review: Demostración práctica del incremento funcional completado frente a los interesados y la docente. - Sprint Retrospective: Análisis de desempeño interno del equipo para implementar mejoras en los procesos y flujos técnicos del siguiente ciclo. Equipo y Roles: El equipo de trabajo opera bajo una estructura multidisciplinaria orientada a objetivos comunes: - Product Owner: Responsable de definir la visión del producto, gestionar y priorizar el Product Backlog, y asegurar que cada entregable responda a las necesidades reales de TopRoller - Scrum Master: Responsable de velar por el cumplimiento de los principios y ceremonias del marco Scrum, facilitar la comunicación y eliminar bloqueos o impedimentos técnicos y metodológicos. - Development Team: Equipo multidisciplinario autoorganizado a cargo del diseño técnico, programación FullStack, gestión de la base de datos, integración de Webpay, ejecución de pruebas de calidad y despliegue continuo. Definición del rol individual: - Lucas Alonso Olea Cornejo (Product Owner/ Desarrollador Fullstack) - Marco Antonio Robles Garrido (Scrum Master / Gestión de Base de Datos) - Rodrigo Riquelme (Responsable de Aseguramiento de Calidad y Pruebas QA) - Rodrigo Soto (Diseño Técnico, Arquitectura y UI/UX)

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación inicial del proyecto | Entrega del Acta de constitución, matriz de requerimientos funcionales y no funcionales y la definición del alcance del sistema.. | Establece las bases técnicas y funcionales del proyecto, asegurando el alineamiento de los objetivos y mitigando riesgos. |
| Final | Página Web de la Solución | Plataforma web desplegada y operativa para la venta de cortinas y agendamientos de servicios, con Backend y APIs integradas, repositorios de códigos y reporte de pruebas de software | Valida la implementación completa del canal web, demostrando la correcta integración cliente-servidor y la estabilidad operativa de los módulos principales |
| Final | Aplicación mobile | Aplicación mobile funcional para la gestión y compra de servicios por parte de los usuarios, incluyendo reporte de las pruebas de calidad realizadas a la aplicación | Garantiza la accesibilidad móvil y la omnicanalidad de la solución, verificando el correcto rendimiento en dispositivos móviles y la sincronización con la base de datos central. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos y metodologías ágiles | Levantamiento y Definición | Elaboración del acta de constitución, definición del alcance, recopilación y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema RollerApp | Herramientas Google Docs, reuniones de coordinación y PC | 2 Semanas (S1 - S2) | Lucas Olea Rodrigo Soto Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Claridad en el modelo de negocio. Dificultad: Delimitar correctamente el alcance para evitar sobrecarga técnica. |
| Diseño y arquitectura de software | Diseño de arquitectura y UI/UX | Creación del modelo relacional de la base de datos, diagrama de arquitectura de componentes y diseño de prototipos interactivos en alta fidelidad para web y móvil. | Figma, Draw.io, Pcs y conexión a internet. | 3 Semanas (S2 - S4) | Lucas Olea Rodrigo Riquelme | Facilitador: Uso de herramientas de diseño colaborativo en tiempo real. Dificultad: Ajustar flujos de reserva para que sean intuitivos en pantallas tanto web como móviles |
| Desarrollo backend y gestión de bases de datos | Desarrollo Backend y Base de Datos | Implementación del esquema de base de datos relacional, configuración del servidor y desarrollo de la API REST para autenticación, gestión de servicios, catálogo y reservas. |  | 4 semanas (S5 - S8) | Rodrigo Soto Marco Robles | Facilitador: Modelo de datos previamente normalizado. Dificultad: Manejo de seguridad en sesiones y concurrencia en la base de datos |
| Desarrollo de interfaces Web | Desarrollo Frontend Web y Panel de admin | Programación del portal web para cliente y el panel administrativo consumiendo la API REST |  | 4 Semanas (S9 - S12) | Lucas Olea Rodrigo Soto | Facilitador: Prototipos en Figma aprobados con anterioridad. Dificultad: Mantener diseño responsivo y gestión de estados globales complejos |
| Desarrollo de aplicaciones móviles | Desarrollo de Aplicación Móvil | Construcción de la aplicación móvil para clientes, programando interfaces, flujo de reservas, navegación interactiva y consumo de los endpoints de la API REST |  | 4 Semanas (S13 - S16) | Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Reutilización de endpoints ya probados en la fase web. Dificultad: Adaptación de interfaces y rendimiento en diferentes resoluciones y versiones de Sistemas operativos. |
| Integración de sistemas y pasarelas de pago | Integración de Pasarela de Pagos | Implementación del SDK/API de WebPay (Transbank), configuración de callbacks transaccionales y confirmación de pagos en tiempo real tanto en la web como en la app móvil. | API/SDK Transbank WebPay, credenciales de prueba, Postman, VS Code. | 3 Semanas (S15 - S17) | Lucas Olea Rodrigo Soto | Facilitador: Entorno de pruebas bien documentado por el proveedor Dificultad: Manejo de retornos en la aplicación móvil tras el pago. |
| Aseguramiento de la calidad y testing | Pruebas de Integración y Correcciones | Ejecución de planes de pruebas funcionales, pruebas de carga/seguridad y verificación de flujos completos, documentación y resolución de bugs. | Postman, herramientas de control de versiones y pruebas unitarias. | 2 Semanas (S17 - S18) | Lucas Olea Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Casos de prueba definidos a partir de los requerimientos iniciales. Dificultad: Resolver inconsistencias de datos generadas durante pruebas de estrés. |
| Despliegue e infraestructura en la nube | Despliegue y Documentación Final | Puesta en producción de la API y la plataforma web en servidores en la nube, generación del instalable móvil (APK) | Plataformas Cloud, herramientas de ofimática, compilador móvil. | 2 Semanas (S18 - S19) | Lucas Olea Rodrigo Soto Rodrigo Riquelme Marco Robles | Facilitador: Automatización de compilaciones y código previamente versionado. Dificultad: Configuración de variables de entorno y certificados SSL en el entorno productivo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 | S19 |
| Levantamiento de requerimientos, alcance y casos de uso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de base de datos relacional y arquitectura de software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado UX/UI en Figma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de repositorios, entorno de desarrollo y estándares de codificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de base de datos y endpoint de autenticación/usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRUD y endpoints de catálogo de telas, productos y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquetación de visitas de catálogo en Web y App móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lógica y endpoints del motor de cotización dinámica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del cotizador interactivo en Frontend Web y App |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flujo de generación y gestión de estados de pedidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endpoints y lógica de validación de disponibilidad de agenda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz de calendario para reservas de rectificación e instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de asignación y gestión de visitas técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Panel Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de pasarela de pagos Webpay Plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del servicio de notificaciones transaccionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de pruebas unitarias, de integración funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de defectos y optimización de rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue en la nube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación con mandante, manuales de usuario y entrega de informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.