# Plan de Gestión Recursos del Proyecto

Versión 1.0 ● dd/MM/yyyy

NOMBRE DEL PROYECTO

| Nombre del Proyecto | RollerApp |
| --- | --- |
| Preparado Por | Lucas Olea, Marco Robles, Rodrigo Riquelme, Rodrigo Soto |
| Fecha (mm/dd/yyyy) | 08/18/2026 |

| Versión | Fecha (dd/mm/yyyy) | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 25/08/2026 |  |

Plan de Gestión de Recursos

| NOMBRE DEL PROYECTO |  |  | RollerApp |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREPARADO POR |  |  | Squad RollerApp |  |  |  |  |
| DIRECTOR DEL PROYECTO |  |  | Lucas Alonso Olea Cornejo |  |  |  |  |
| FECHA |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | % Asignación | Desde | Hasta | Observaciones |
| ENT01 Documentación Inicial y Arquitectura | Sprint 0 | Squad completo | 4 | 100% | Semana 1 | Semana 4 | Se enfoca en el levantamiento de requerimientos, modelos de datos relacional y diseño de prototipos UX/UI |
| ENT02 Plataforma Web y Panel de Administración | Sprint 1 y primera parte del Sprint 2 | Lucas Olea, Rodrigo Soto | 3 | 100% | Semana 5 | Semana 12 | Corresponde al desarrollo del web, incluyendo la construcción del backend, catalog y el cotizador dinámico |
| ENT03 Aplicación Móvil | Sprint 2 | Marco Robles, Rodrigo Riquelme | 2 | 100% | Semana 13 | Semana 16 | Centrado en el desarrollo de la aplicación movil (Ionic + Angular) y las vistas operativas |
| Cierre de proyecto y entregables finales | Sprint 3 | Squad completo | 4 | 100% | Semana 17 | Semana 19 | Incluye las pruebas integrales de QA, el despliegue en la infraestructura, la validación de pagos y la documentación final |

PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

¿Cuál es el objetivo de este documento? El propósito de este plan es definir la estructura organizacional, asignar los roles y establecer las responsabilidades de los miembros del equipo que participaran en el desarrollo e implementación de RollerApp

INTRODUCCIÓN

El proyecto RollerApp es una solución de ingeniería en informática orientada a la digitalización de las operaciones de Roller SpA. El desarrollo se lleva a cabo utilizando el modelo Scrum. Para lograr el Product Goal, el equipo está conformado por cuatro integrantes que asumen roles especializados como: Product Owner, Scrum Master y Development Team enfocado en QA y Arquitectura, para elaborar una plataforma web, aplicación móvil y backend centralizado

ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | Integrantes / Entidad | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración | Comité Tripartito: - Osnellys Andrade - Gerencia General (Sponsor RollerSpA) - Lucas Olea (Director del Proyecto) | - Evaluar y autorizar de forma colegiada las solicitudes de cambio (RFC) que alteren la línea base de alcance, costo o cronograma. - Asegurar la viabilidad técnica y contractual ante modificaciones funcionales. - Validar el cierre formal de hitos y la aprobación de versiones candidatas a producción. |
| Patrocinador del Proyecto | RollerSpA (Patrocinador de Negocio) Duoc UC (Patrocinador Académico) | - RollerSpA: Proveer el contexto comercial y operacional, facilitar el acceso a la información de taller y validar que el software resuelva el cuello de botella en ventas y cotización. - Duoc UC: Supervisar el cumplimiento de las competencias del perfil de egreso, estándares metodológicos de la PMO y normas éticas del proyecto. - Evaluar y firmar las actas de aceptación de entregables y cierre de proyecto. |
| Director del Proyecto | Lucas Olea (Product Owner & Desarrollador Full Stack) | - Gestionar y priorizar el Product Backlog en base al valor aportado al negocio. - Supervisar el cumplimiento del cronograma, presupuesto ($19.5M CLP) y gestión de recursos. - Liderar el desarrollo de la interfaz Frontend Web (Angular) y el panel de administración central. - Coordinar la integración de endpoints REST con la capa de servicios backend. |
| Gerente de Configuración | Marco Robles (Scrum Master & Database Lead) | - Definir y controlar la estrategia de versionamiento, ramas y etiquetas (tags/releases) en el repositorio central de GitHub. - Facilitar las ceremonias del marco Scrum (Sprint Planning, Daily, Review y Retrospectiva) y remover bloqueos del equipo - Diseñar, normalizar (3FN) y administrar la base de datos relacional MySQL. - Gestionar el inventario de elementos de configuración (CMDB) y los respaldos de base de datos en nube. |
| Ingenieros Líderes | Rodrigo Soto | - Diseñar y construir la arquitectura de software desacoplada y la API REST en Java Spring Boot. - Elaborar los prototipos interactivos de alta fidelidad y el sistema de diseño en Figma (UX/UI). - Implementar la capa de seguridad y autenticación mediante Spring Security y JWT. - Integrar la pasarela de pagos Webpay Plus de Transbank y lógica transaccional de cobro |
| Ingenieros | Rodrigo Riquelme | - Liderar el Plan de Gestión de Calidad, diseñando matrices de prueba unitarias, de integración y UAT. - Ejecutar el seguimiento y registro de defectos (bug tracking) asegurando cero defectos bloqueantes en producción. - Diseñar y desarrollar componentes móviles e híbridos en Ionic/Angular para el personal técnico en terreno. - Implementar la lógica de persistencia local y sincronización fuera de línea (offline) para la app móvil. |

APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| RollerSpA | Iniciador/Patrocinador del Proyecto |  |  |
| Lucas Alonso Olea Cornejo | Director del Proyecto |  |  |