Acta de Cierre de

Proyecto o Fase

[RollerApp]

[Cierre del Proyecto]

Fecha: [18/08/2026]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Razón de cierre	3

Aceptación de los productos o entregables	4

Aprobaciones	5

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones / RollerSpA |
| --- | --- |
| Proyecto | RollerApp |
| Fecha de preparación | 25/08/2026 |
| Cliente | RollerSpA |
| Patrocinador principal | RollerSpA |
| Gerente de Proyecto | Lucas Alonso Olea Cornejo |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Duoc UC | Patrocinador Académico | Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Institución Educativa |
| RollerSpA | Cliente | Administración / Gerencia | Empresa |

Razón de cierre

El proyecto RollerApp ha completado y entregado todos los componentes definidos en su planificación en el modelo Scrum. (Sprint 0, 1, 2 y 3). Esto incluye la aprobación final de todos los entregables principales (ENT01, ENT02, ENT03) y la finalización de la fase de estabilización, QA y despliegue final

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. | X |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

Aceptación de los productos o entregables

Los entregables principales del proyecto RollerApp, definidos en las fases de desarrollo han sido revisados según los procesos formales de validación, pruebas funcionales y pruebas integrales

| Entregable | Aceptación (Si o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ENT01 Documentación Inicial y Arquitectura | Si | Incluye Acta de constitución, matriz de requerimientos funcionales, no funcionales, modelo de datos relacional (MySQL) |
| ENT02 Plataforma Web y Panel Administrativo | Si | Portal Web: Funcionamiento óptimo del cálculo en tiempo real por metros cuadrados y selección de telas Pasarela de pagos: Integración exitosa con Webpa Panel administrativo: Gestión centralizada de precios, inventario y visualización de KPIs comerciales |
| ENT03 Aplicación Móvil | Si | Aplicacion movil (Ionic + Angular): Visualización correcta de rutas diarias, direcciones y registro de estados de servicio |

La aceptación formal de los entregables listados en la tabla anterior confirma que el alcalde del proyecto ha sido completado y entregado. Con esta validación, se da por finalizada la fase de ejecución y entrega del producto (Sprint 3), confirmando que todos los componentes son funcionales, integrados bajo la arquitectura de API REST

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.

- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.

- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.

- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.

- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.

- Documentación de lecciones aprendidas.

- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.

- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.

- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Lucas Alonso Olea Cornejo - Product Owner / Gerente de Proyecto |  |  |
| Osnellys Andrade - Docente Guia |  |  |
| RollerSpA - Cliente |  |  |