Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones / Roller SPA |
| --- | --- |
| Proyecto | RollerApp — Solución integral para venta de cortinas |
| Fecha de preparación | 25/08/2026 |
| Cliente | Roller SPA |
| Patrocinador principal | Roller SPA |
| Gerente de proyecto | Lucas Alonso Olea Cornejo |

# Propósito y justificación del proyecto

Roller SPA es una empresa del rubro de venta e instalación de cortinas con presencia en Santiago. Su canal digital actual funciona únicamente como un catálogo estático, obligando a canalizar todo el proceso de cotización, agendamiento de visitas técnicas y pagos a través de WhatsApp de forma manual. Esto provoca largos tiempos de espera, pérdidas de ventas fuera de horario hábil, cuellos de botella y falta de trazabilidad. RollerApp automatiza de extremo a extremo este ciclo comercial mediante una plataforma web y una app móvil conectadas a una API REST centralizada, ofreciendo cotización dinámica 24/7, agendamiento autónomo y pago en línea vía Webpay Plus.

# Descripción del proyecto y entregables

El proyecto comprende el diseño, desarrollo, aseguramiento de calidad y puesta en marcha de RollerApp, un ecosistema tecnológico omnicanal orientado a automatizar integralmente el ciclo comercial y operativo de Roller SpA. La solución reemplaza la atención manual descentralizada por WhatsApp mediante un entorno transaccional 24/7 compuesto por las siguientes entregables formales: - Plataforma Web Responsiva (Angular): Portal público para clientes con catálogo interactivo y módulo privado de administración (Backoffice). - Aplicación Móvil Híbrida (Ionic / Angular): Aplicación móvil para Android destinada al autoservicio de clientes y a la consulta de rutas diarias de trabajo para técnicos instaladores. - Motor de Cotización Paramétrica: Algoritmo dinámico centralizado en backend para el cálculo automático de precios según metros cuadrados, tela, mecanismos y servicios adicionales. - Agenda Interactiva de Servicios e Instalaciones: Calendario en tiempo real con control de disponibilidad de cuadrillas, bloqueo preventivo por intento de pago (15 min) y regla de anticipación mínima. - Backend y API REST Centralizada (Java Spring Boot): Capa de lógica de negocio y servicios desacoplados, asegurada mediante Spring Security y autenticación con tokens JWT. - Base de Datos Relacional (MySQL): Esquema relacional normalizado en Tercera Forma Normal (3FN), garantizando consistencia transaccional y control de concurrencia. - Integraciones de Servicios Externos: Módulo transaccional conectado a la pasarela Webpay Plus de Transbank (cobro con tarjetas de débito/crédito) y despachador transaccional de correos electrónicos vía SMTP. - Dashboard de Gestión e Indicadores (KPIs): Panel de control analítico para supervisar órdenes pagadas, cotizaciones emitidas, estado de visitas y comisiones del personal. - Plan e Informe de Aseguramiento de Calidad (QA): Matriz de casos y prueba ejecutados (unitarias, integración, funcionales, rendimiento y seguridad) junto con la bitácora de resolución de defectos. - Despliegue Operativo y Manuales del Sistema: Puesta en producción bajo infraestructura Cloud (Vercel, Render y base de datos gestionada), acompañada de los manuales técnicos de instalación, despliegue y usuario final.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Automatizar cotización, agendamiento y pagos en plataformas Web y Móvil | 100% de historias de usuario críticas (HU-01 a HU-07 y HU-09) implementadas, probadas y funcionales |
| Digitalizar el catálogo completo de productos con cálculo dinámico por m² | Catálogo 100% persistido en BD MySQL y motor de cálculo paramétrico (RN-01) validado con tiempo de respuesta inferior a 2 segundos. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir el ciclo del proyecto entre el 18/08/2026 y el 24/11/2026 | Despliegue en producción en la fecha tope (24/11/2026) sin retrasos en las iteraciones de los sprints. |
| Entregar los incrementos funcionales de software y prototipos en las fechas fijadas por hito | Cumplimiento del 100% de los 6 hitos principales dentro de los plazos comprometidos. |
| Costo |  |
| Desplegar y operar el sistema optimizando el uso de infraestructura Cloud PaaS (Render, Vercel) y capas de bajo costo | Desviación presupuestaria = 0%, manteniendo los costos tecnológicos, licencias y hosting dentro del margen asignado $1.350.000 CLP. |
| Calidad |  |
| Garantizar cotización instantánea y alta confiabilidad transaccional | Latencia del cotizador paramétrico inferior a 2 segundos (meta promedio < 500 ms) y 0 defectos críticos/bloqueantes en la integración transaccional con Webpay Plus. |
| Asegurar diseño responsive, accesibilidad y alta usabilidad en web y móvil. | Puntuación media >= 80 puntos (Grado A) en la escala System Usability Scale (SUS) durante las pruebas de usuario (UAT) y puntaje Lighthouse >= 90 en accesibilidad web. |
| Otros |  |
| Otorgar autonomía operativa a la empresa y reducir la atención manual en ventas y operaciones | Disponibilidad 24/7 del flujo digital autónomo, permitiendo que el 100% de las cotizaciones y agendamientos de visitas técnicas se procesen sin requerir cálculo manual ni confirmación obligatoria por WhatsApp. |
| Garantizar la capacitación y adopción efectiva de la plataforma por parte del personal interno | 100% del personal técnico, comercial y administrativo capacitado formalmente (con actas de entrega/inducción firmadas) y gestión del 100% de las órdenes de trabajo mediante el panel administrativo (Backoffice) durante el periodo de marcha blanca. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

| # | Riesgo Inicial de Alto Nivel | Categoría | Severidad | Estrategia de Mitigación/ Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos o fallas de comunicación con el SDK de Webpay Plus (Transbank) | Técnico / Externo | Alta | Integración temprana en ambiente sandbox con credenciales oficiales de Transbank |
| 2 | Colisión de horarios o doble reserva simultánea en la agenda técnica | Lógica del Negocio | Media | Bloqueo preventivo de 15 min al inicial el pago e indice unico (UNIQUE KEY) en MySQL. |
| 3 | Latencia en el servidor ante consultas concurrentes en el cotizador dinámico | Rendimiento | Media | Consultas JPA optimizadas en Spring Boot e indexación relacional en base de datos. |
| 4 | Resistencia al cambio o baja adopción de la plataforma por el personal interno | Organizacional | Media | Interfaz Mobile-First para técnicos, capacitaciones guiadas y marcha blanca asistida. |

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito 1: Levantamiento de requisitos y arquitectura | 29/08/2026 |
| Hito 2: Desarrollo Backend API REST y BD MySQL | 20/09/2026 |
| Hito 3: Desarrollo Portal Web y Cotizador | 10/10/2026 |
| Hito 4: Desarrollo App Móvil y Agenda Técnica | 25/10/2026 |
| Hito 5: Integración Webpay Plus y Pruebas QA | 10/11/2026 |
| Hito 6: Despliegue definitivo en Cloud, pruebas UAT/SUS y entrega de documentación final | 24/11/2026 |

# Presupuesto inicial asignado

Presupuesto asignado: $23.000.000 CLP (Neto) / $27.370.000 CLP (Bruto con IVA), correspondiente a la propuesta de desarrollo seleccionada (Propuesta baja / Esencial) financiada bajo modalidad de hitos contra entrega.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Osnellys Andrade | Docente Guía | Duoc UC |
| Lucas Olea | Product Owner / Desarrollador | Squad RollerApp |
| Rodrigo Riquelme | Development Team / QA Lead | Squad RollerApp |
| Marco Robles | Scrum Master / Gestión de Base de Datos | Squad RollerApp |
| Rodrigo Soto | Development Team / Arquitectura y UI-UX | Squad RollerApp |
| Administrador Roller SPA | Cliente / Contraparte | Roller SPA Ventas |
| Ejecutivo Comercial | Vendedor | Roller SPA Operaciones |
| Técnico Instalador | Operador en Terreno | Roller SPA Operaciones |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Lucas Alonso Olea Cornejo | Gerente de Proyecto / Desarrollador | Squad RollerApp / Duoc UC |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Gestión de Cronograma | Aprobar ajustes de plazos dentro de las ventanas de los sprints |
| Asignación de Recursos | Asignar y reasignar tareas técnicas al equipo de desarrollo |
| Aprobación Técnica | Validar y aprobar la arquitectura de software, stack tecnológico, estándares de seguridad y criterios de aceptación técnica previo al paso a producción |
| Control de Cambios | Aprobar ajustes menores de alcance que no impacten la entrega final |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Lucas Olea | PO / Full Stack |
| Rodrigo Riquelme | Development Team / QA |
| Marco Robles | Scrum master / Gestión BD |
| Rodrigo Soto | Arquitectura / UI-UX |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Osnellys Andrade (Docente Guía) | ## 25/08/2026 |  |
| ## Administrador Roller SPA | ## 25/08/2026 |  |
| ## Lucas Alonso Olea Cornejo (Gerente de Proyecto / PO) | ## 25/08/2026 |  |