Plan de Comunicaciones

del Proyecto

RollerApp

Fecha: 18/08/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Restricciones y Premisas	3

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados	3

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto	4

Recursos asignados a actividades de comunicaciones	5

Proceso de Escalamiento	5

Diagrama de Flujo de Información	6

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones	6	8

Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones / RollerSpA |
| --- | --- |
| Proyecto | RollerApp - Solución integral para venta de cortinas |
| Fecha de preparación | 25/08/2026 |
| Cliente | RollerSpA |
| Patrocinador principal | RollerSpA |
| Gerente de Proyecto | Lucas Alonso Olea Cornejo |

Restricciones y Premisas

Restricciones de Comunicación

Las restricciones corresponden a las limitaciones formales y obligatorias impuestas al tratamiento y distribución de la información del proyecto:

- Formalización de acuerdos y control de cambios: Queda estrictamente prohibido utilizar canales de mensajería informal como WhatsApp para acordar variaciones de alcance, modificaciones en el presupuesto ($19.500.000 CLP de costo / $23.000.000 CLP de venta neta) o ajustes a las fechas de los hitos del cronograma. Toda resolución de cambio debe formalizarse mediante correo electrónico institucional o actas de reunión firmadas por el Gerente de Proyecto y el mandante.

- Privacidad y cumplimiento de la Ley N° 19.628: Los datos personales de clientes (nombres, RUT, números telefónicos, domicilios y coordenadas georreferenciadas) no pueden difundirse a través de canales abiertos, minutas públicas o capturas en presentaciones. El acceso a esta información está limitado estrictamente a la base de datos MySQL cifrada y a la interfaz autorizada con roles protegidos por JWT.

- Seguridad criptográfica y credenciales de infraestructura: Las variables de entorno críticas (SPRING_DATASOURCE_PASSWORD, JWT_SECRET_KEY, llaves de comercio de Transbank Webpay Plus y tokens de correo SMTP) no deben figurar bajo ninguna circunstancia en reportes de avance, minutas de reuniones ni cadenas de mensajería. Su administración se restringe exclusivamente al entorno seguro de los repositorios y servidores de despliegue (Render y Vercel).

- Ventana de atención y disponibilidad de los interesados: Las comunicaciones formales hacia la gerencia y el personal administrativo de Roller SpA deben efectuarse exclusivamente dentro de la jornada hábil laboral (lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs). La coordinación con los técnicos instaladores se realiza de forma asíncrona a través de la aplicación móvil (Ionic), evitando interrupciones telefónicas mientras ejecutan instalaciones en terreno.

Premisas de Comunicación

Las premisas son supuestos operativos asumidos como válidos y necesarios para la correcta ejecución del plan comunicacional:

- Disponibilidad tecnológica y conectividad continua: Se asume que todos los interesados clave cuentan con conectividad a Internet permanente, correos electrónicos operativos y acceso a herramientas de videoconferencia (Google Meet o Microsoft Teams).

- Plazos de revisión y respuesta oportuna: Se asume que las solicitudes formales de validación, resolución de dudas de negocio y aprobación de entregables enviadas a la contraparte de Roller SpA serán respondidas en un plazo máximo de 48 horas hábiles, garantizando que el cronograma lectivo avance sin bloqueos administrativos.

- Repositorio centralizado como fuente oficial: Se considera que el repositorio de GitHub y el espacio documental institucional representan la única fuente de la verdad para el código fuente (Java Spring Boot, Angular, Ionic), los diagramas de arquitectura y los informes de avance del proyecto.

- Transparencia en ceremonias ágiles: Se asume que los integrantes del equipo informarán de manera transparente y proactiva cualquier bloqueo técnico o impedimento operativo durante las reuniones diarias de seguimiento (Daily Meetings), permitiendo al Scrum Master y al Product Owner activar las acciones de mitigación correspondientes.

- Compromiso en revisiones y pruebas de usuario: Se asume la plena disposición y asistencia del personal técnico y administrativo de Roller SpA para participar en las sesiones de demostración de los Sprints (Sprint Reviews) y en las jornadas de pruebas de aceptación de usuario (UAT) para la medición de usabilidad SUS.

Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

| Interesado | Requerimiento | Objetivo | Formato | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Estado del Product Backlog, bloqueos del equipo y acuerdos con cliente. | Priorización del backlog y alineación de la visión del producto. | Daily Scrum, Jira/GitHub Projects y canales técnicos. | Diaria |
| QA Lead (Squad) | Criterios de aceptación, bugs encontrados, reportes de pruebas y SUS. | Certificación de calidad y control de defectos críticos. | Matriz de pruebas, issues en GitHub y tabulación psicométrica. | Continúa en Sprints |
| Desarrollo / UI-UX (Squad) | Especificaciones de endpoints API, prototipos Figma y lógica Webpay. | Construcción coordinada de componentes frontend y backend. | Repositorio GitHub, Figma, Postman y reuniones técnicas. | Diaria / A demanda |
| Scrum Master (Squad) | Impedimentos técnicos, velocidad de sprints y estado de MySQL/Render. | Remoción de obstáculos y estabilidad de base de datos e infraestructura. | Tablero ágil, retrospectivas y consola de servicios Cloud. | Diaria / Continua |
| Roller SpA | Avance de hitos, estado financiero, demos de software y actas. | Aprobación de entregables y control de inversión. | Reunión presencial / Meet, presentaciones PDF y entorno Cloud. | Quincenal / Cierre de hitos |

Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Scrum (Reunión Diaria) | Sincronizar el trabajo diario, monitorear el avance del Sprint Backlog y remover impedimentos. | Tareas completadas ayer, tareas planificadas para hoy e identificación de bloqueos técnicos. | Verbal y tablero visual de tareas | Google Meet / Discord o presencial | Diaria (15 min, días hábiles) | Inmediato (al término de la reunión) | Marco Robles (Scrum Master) | Lucas Olea (Product Owner) | Squad RollerApp |
| Sprint Planning | Definir el objetivo del sprint (Sprint Goal) y seleccionar las historias de usuario prioritarias. | Backlog priorizado, estimación en Story Points y desglose técnico de actividades. | Tablero digital de historias y minuta ágil | Google Meet / GitHub Projects | Quincenal (inicio de cada Sprint) | 24 horas | Lucas Olea (Product Owner) | Squad RollerApp | Squad RollerApp |
| Sprint Review y Demostración | Demostrar incrementos de software funcionales y recopilar retroalimentación del mandante. | Demostración en vivo de la plataforma desplegada (Web, Móvil, Webpay, Backoffice). | Demostración interactiva en Staging y presentación | Presencial en Roller SpA / Google Meet | Quincenal (cierre de cada Sprint) | 48 horas hábiles | Lucas Olea (Gerente de Proyecto) | Administración Roller SpA | Contraparte Roller SpA, Squad RollerApp |
| Sprint Retrospective | Evaluar el desempeño del equipo, identificar lecciones aprendidas y definir mejoras operativas. | Análisis de aciertos, cuellos de botella técnicos y plan de acción para el próximo sprint. | Tablero colaborativo digital | Google Meet / Sesión presencial de equipo | Quincenal (posterior al Review) | Inmediato | Marco Robles (Scrum Master) | Squad RollerApp | Squad RollerApp |
| Informe de Hito y Estado Financiero | Formalizar el cierre de cada hito contractual y validar el control de costos y cronograma. | Entregables completados, estado presupuestario ($19.5M / $23M) y desviaciones. | Documento PDF formal y Acta de Entrega | Reunión presencial | Mensual / Al cierre de cada uno de los 6 hitos | 48 horas hábiles | Lucas Olea (Gerente de Proyecto) | Gerencia General Roller SpA | Gerencia Roller SpA |
| Reporte de Aseguramiento de Calidad (QA) | Notificar la cobertura de pruebas, la latencia de servicios y el estado de defectos detectados. | Cobertura unitaria ($\ge 70\%$), registro de bugs (DEF-01 a DEF-05) y resultados de pruebas de carga. | Matriz de pruebas y tickets de seguimiento | GitHub Issues / Correo del equipo | Semanal / Continuo en fase de pruebas | 24 horas | Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Lucas Olea (Product Owner) | Squad RollerApp (Desarrolladores y BD) |
| Hoja de Ruta y Asignación Operativa | Notificar las visitas técnicas programadas de rectificación e instalación en terreno. | Horarios, datos del cliente, dirección normalizada en la RM y detalles de las cortinas. | Registro digital interactivo en aplicación móvil | App Móvil RollerApp (Ionic / Android) | Diaria (sincronización en tiempo real) | Al inicio de la jornada laboral | Backend RollerApp / Coordinación Operativa | Jefatura de Operaciones Roller SpA | Técnicos Instaladores |
| Notificaciones Transaccionales de Venta | Emitir respaldo automático de cotizaciones emitidas, horas agendadas y pagos confirmados. | Resumen de cotización, código de autorización Webpay Plus y comprobante de compra. | Correo transaccional en plantilla HTML | Servidor SMTP transaccional | Inmediata (tras cada transacción confirmada) | Recepción automática | Backend Spring Boot (Servicio SMTP) | Sistema Transbank / Plataforma (automatizado) | Clientes Finales de RollerApp |
| Alertas de Incidentes y Escalamiento Técnico | Comunicar anomalías críticas en servicios cloud, pasarela de pago o base de datos. | Descripción de la falla, componentes afectados, severidad y plan de mitigación inmediato. | Correo de alta prioridad y aviso telefónico | Correo electrónico corporativo / Llamada | A demanda (ante eventos de severidad alta) | Menor a 2 horas (según RTO) | Rodrigo Soto (Arquitecto) / Marco Robles (DB Lead) | Lucas Olea (Gerente de Proyecto) | Squad RollerApp, Gerencia Roller SpA |
| Acta de Validación UAT y Usabilidad SUS | Formalizar los resultados de las pruebas con usuarios y la medición psicométrica de usabilidad. | Registro de casos UAT aprobados y tabulación de la escala SUS (meta ≥80, obtenido 85.0). | Informe técnico y Acta de Aceptación UAT | Reunión presencial y correo formal | Al cierre del Hito 5 (Semanas 17–18) | 48 horas hábiles | Rodrigo Riquelme (QA Lead) | Administrador Roller SpA | Gerencia Roller SpA, Squad |

Recursos asignados a actividades de comunicaciones

- Recursos Tecnológicos y Herramientas Digitales

| Herramienta / Plataforma | Tipo de recurso | Finalidad | Modalidad / Costo Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Projects & Issues | Plataforma de Gestión Ágil | Centralización del Sprint Backlog, asignación de tareas técnicas, reporte de defectos y discusión en Pull Requests. | Nube (Capa académica / Open Source, $0 CLP). |
| Google Meet / Microsoft Teams | Videoconferencia y Comunicación Síncrona | Realización de ceremonias Scrum y reuniones de avance con Roller SpA. | Cuentas institucionales Duoc UC / Nube ($0 CLP). |
| Figma (Cloud) | Prototipado y Diseño UI/UX | Comunicación visual y validación interactiva de wireframes, flujos Mobile-First y componentes de interfaz con los usuarios y directivos. | Plan Figma for Education ($0 CLP). |
| Postman / Documentación de API | Catálogo y Contratos de Servicio | Publicación y socialización técnica de endpoints JSON, parámetros de entrada/salida y códigos HTTP para desarrolladores. | Nube (Plan gratuito de desarrollo, $0 CLP). |
| Servicio SMTP (Gmail / SendGrid) | Notificaciones Transaccionales | Emisión automática de comprobantes de pago Webpay Plus, alertas de cotización y confirmaciones de reservas de agenda a los clientes. | Integración backend en Render ($30.000 CLP). |
| Aplicación Móvil RollerApp (Ionic) | Canal de Comunicación en Terreno | Notificación asíncrona de la hoja de ruta diaria, direcciones georreferenciadas y detalles técnicos para los instaladores. | Desarrollo propio desplegado en Android SDK 34. |

- Recursos Humanos y Asignación de Roles Comunicacionales

Lucas Olea (Gerente de Proyecto / Product Owner)

- Responsabilidad comunicacional: Actuar como interlocutor principal ante la Gerencia General de Roller SpA y la docente guía de Duoc UC.

- Actividades clave: Conducción de las sesiones de Sprint Review, elaboración y distribución de los Informes de Hito formales, presentación de estados financieros y moderación de aprobaciones de alcance.

- Dedicación comunicacional: Aproximadamente el 20% de su carga horaria mensual (36 horas/mes).

Marco Robles (Scrum Master / Gestión de Base de Datos)

- Responsabilidad comunicacional: Facilitar el flujo continuo de información técnica al interior del equipo y canalizar el retiro de bloqueos.

- Actividades clave: Moderación de la reunión diaria (Daily Scrum de 15 minutos), facilitación de retrospectivas quincenales, actualización pública del tablero de impedimentos y reporte de estado de la base de datos MySQL.

- Dedicación comunicacional: Aproximadamente el 15% de su carga horaria mensual (27 horas/mes).

Rodrigo Riquelme (Development Team / QA Lead)

- Responsabilidad comunicacional: Difundir los resultados del aseguramiento de calidad, estado de defectos y retroalimentación de usuarios.

- Actividades clave: Emisión semanal de la matriz de pruebas y defectos, coordinación de sesiones de prueba de aceptación (UAT), aplicación y tabulación de encuestas psicométricas SUS (meta ≥80 puntos).

- Dedicación comunicacional: Aproximadamente el 15% de su carga horaria mensual (27 horas/mes).

Rodrigo Soto (Development Team / Arquitectura y UI/UX)

- Responsabilidad comunicacional: Comunicar las pautas de diseño arquitectónico y de interfaz a nivel interno y externo.

- Actividades clave: Presentación técnica de los prototipos Figma en demostraciones de diseño, especificación de contratos de endpoints REST y comunicación de los requerimientos de integración de Transbank Webpay Plus.

- Dedicación comunicacional: Aproximadamente el 10% de su carga horaria mensual (18 horas/mes).

- Recursos Físicos y de Conectividad

Para garantizar la continuidad de las comunicaciones durante los 6 meses de duración del proyecto se contemplan los siguientes elementos físicos y de enlace:

- Servicios de Conectividad e Internet Dedicada: Enlace de alta velocidad y banda ancha móvil para los integrantes del squad y para las pruebas de campo en terreno en la Región Metropolitana.

- Hardware de Comunicación y Pruebas:

  - Estaciones de trabajo personales para codificación y reuniones virtuales.

  - Dispositivos móviles físicos Android (bajo política BYOD y equipos de prueba) para certificar la visualización de la agenda y la responsividad de las interfaces.

- Presupuesto Financiero Asignado a Actividades de Comunicación

| Ítem Presupuestario | Rubro en la Evaluación Económica | Monto Total Asignado | Justificación Operativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Conectividad e Internet | Gastos Tecnológicos / Nube | $600.000 CLP | Subsidio de conectividad fija y móvil para el squad ($100.000 CLP/mes durante 6 meses). |
| Dominio y Mensajería Transaccional | Gastos Operacionales | $180.000 CLP | Mantención del dominio .cl y cuota de despacho de correos transaccionales vía SMTP ($30.000 CLP/mes). |
| Validación UAT y Documentación | Gastos Operativos de Pruebas | $100.000 CLP | Recursos para sesiones presenciales de pruebas UAT, encuestas SUS, impresión de actas y manuales técnicos. |
| Total Asignado a Comunicaciones | Presupuesto Consolidado | $880.000 CLP | Representa el 4,5% del costo total del proyecto, asegurando la infraestructura comunicacional completa. |

Proceso de Escalamiento

- Niveles Jerárquicos de Escalamiento

Nivel 1: Nivel Operativo y Técnico (Squad de Desarrollo)

- Actores intervinientes: Desarrolladores Full Stack (Lucas Olea, Rodrigo Soto), QA Lead (Rodrigo Riquelme) y Especialista en Base de Datos (Marco Robles).

- Ámbito de resolución: Errores de sintaxis o compilación en Spring Boot / Angular / Ionic, bugs identificados durante la ejecución de pruebas unitarias o de integración local, dudas menores de maquetación en Figma o ajustes en consultas SQL que no alteren el modelo relacional (3FN).

- Umbral de resolución: Máximo 4 a 8 horas hábiles. Si una tarea bloqueante no se resuelve dentro de este margen, el integrante debe escalar formalmente el problema al Scrum Master durante la Daily Scrum o mediante canal técnico interno.

Nivel 2: Nivel Táctico y de Gestión del Proyecto (Scrum Master y Gerente de Proyecto / PO)

- Actores intervinientes: Marco Robles (Scrum Master) y Lucas Alonso Olea Cornejo (Gerente de Proyecto / Product Owner).

- Ámbito de resolución: Bloqueos técnicos no resueltos en Nivel 1, fallas persistentes de integración con servicios externos (ambientes de prueba de Webpay Plus de Transbank o servicio SMTP), degradación del pool de conexiones en Render, retrasos en la estimación de historias de usuario dentro del Sprint, reasignación de tareas técnicas y discrepancias sobre los criterios de aceptación.

- Umbral de resolución: Máximo 24 horas hábiles.

- Autoridad aplicada: Lucas Olea ejerce su autoridad formal para reasignar recursos técnicos, ajustar la prioridad del Sprint Backlog y aprobar variaciones de plazos dentro de la ventana de la iteración vigente sin comprometer los hitos principales.

Nivel 3: Nivel Estratégico y de Gobernanza (Comité Directivo y Mandante)

- Actores intervinientes: Lucas Alonso Olea Cornejo (Gerente de Proyecto) y la Gerencia General de Roller SpA (Patrocinador Comercial)

- Ámbito de resolución: Solicitudes de cambio de alcance formal (requerimientos fuera de la frontera funcional como facturación electrónica SII o ruteo GPS en mapa vivo), riesgos críticos de atraso que amenacen los 6 hitos del cronograma, desviaciones presupuestarias sobre el costo estimado, conflictos contractuales o indisponibilidad prolongada de contrapartes para pruebas UAT.

- Umbral de resolución: Máximo 48 horas hábiles.

- Mecanismo de resolución: Convocatoria a sesión extraordinaria del Comité de Control de Cambios, emisión de minuta ejecutiva y firma vinculante del Acta de Modificación correspondiente.

- Matriz de Clasificación y Escalamiento de Incidencias

| Nivel | Severidad | Responsable de Escalar | Tiempo Máximo de Respuesta (SLA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 | Baja / Leve | Miembro del Development Team | 4 a 8 horas hábiles |
| Nivel 2 | Media / Moderada | Miembro afectado del Squad o QA Lead | 24 horas hábiles |
| Nivel 3 | Alta / Crítica | Lucas Alonso Olea Cornejo (Gerente de Proyecto) | 48 horas hábiles |

- Flujo Procedimental de Escalamiento

El tratamiento de incidentes y desviaciones sigue una secuencia estandarizada de cinco pasos operativos:

- Detección y Registro: El integrante del squad que identifica un impedimento técnico o bloqueo lo documenta de forma inmediata en el tablero de trabajo (GitHub Issues / Jira), detallando descripción técnica, severidad observada y componentes afectados.

- Evaluación en Nivel Operativo (Nivel 1): El especialista correspondiente intenta resolver la anomalía en coordinación con sus pares durante un lapso no superior a 8 horas hábiles.

- Escalamiento a Gestión (Nivel 2): Si el problema persiste tras vencer el umbral o requiere reasignación horaria o ajuste en la arquitectura, se reporta a Marco Robles y Lucas Olea. El Scrum Master ingresa el evento al Impediment Log y convoca a los desarrolladores requeridos para implementar planes de contención o mitigación técnica inmediata.

- Escalamiento Estratégico (Nivel 3): Si el análisis demuestra que el problema altera los costos, el alcance formal o el cronograma general del proyecto, el Gerente de Proyecto elabora una ficha técnica de escalamiento (Informe de Variación). Esta ficha se remite vía correo formal a la Gerencia de Roller SpA, solicitando su pronunciamiento dentro de un plazo de 48 horas hábiles.

- Resolución, Retorno y Cierre: Una vez acordada la solución en el nivel directivo, Lucas Olea comunica la resolución adoptada a todo el equipo, se actualiza la línea base correspondiente en los repositorios documentales, se ajusta el Product Backlog y se cierra formalmente el ticket en el registro de impedimentos con la firma o visto bueno de los involucrados.

Diagrama de Flujo de Información

De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

- Factores Desencadenantes de la Actualización

El proceso de refinación se activa de manera obligatoria ante cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Cierre de hitos y transiciones de fase: Al completarse cada uno de los 6 hitos principales del cronograma lectivo, se evalúa si los mecanismos de información utilizados fueron eficaces para coordinar las entregas técnicas y la aprobación de las actas formales.

- Resultados de las ceremonias de Sprint Retrospective: Si durante la retrospectiva quincenal el Squad identifica cuellos de botella comunicacionales, ruidos en la coordinación diaria o herramientas poco efectivas, se definen mejoras operativas que impactan directamente este plan.

- Aprobación de solicitudes de control de cambios: Cualquier modificación aprobada formalmente en el alcance (EDT), en los costos presupuestarios o en las fechas de entrega activa la actualización de la matriz de comunicaciones y del flujo de información.

- Cambios o reestructuración en los interesados (Stakeholders): La incorporación de nuevo personal técnico instalador en terreno o la rotación de ejecutivos de venta en Roller SpA.

- Modificaciones en la infraestructura tecnológica o de servicios: Alteraciones en los entornos de despliegue cloud (Render, Vercel o MySQL), cambios en el SDK de Webpay Plus de Transbank o incidentes con el despachador de correo SMTP demandan redefinir las alertas técnicas y los contactos de emergencia.

- Procedimiento Formal de Gestión de Cambios al Plan

Para mantener la trazabilidad y consistencia del documento, toda modificación debe procesarse a través de un ciclo estandarizado de cinco etapas:

- Propuesta de Modificación: Cualquier integrante del equipo de desarrollo o la contraparte de Roller SpA puede emitir una sugerencia de ajuste, describiendo la justificación técnica o de gestión y el beneficio esperado.

- Evaluación de Factibilidad e Impacto: El Scrum Master (Marco Robles) y el Gerente de Proyecto (Lucas Olea) evalúan la solicitud dentro de un plazo máximo de 24 horas hábiles, analizando su impacto en las cargas horarias, en la confidencialidad de los datos y en el presupuesto asignado a comunicaciones ($880.000 CLP).

- Aprobación Formal: Si el cambio involucra exclusivamente la coordinación interna del Squad, la aprobación recae en Lucas Olea. Si el cambio afecta la periodicidad, entregables o formatos dirigidos a Roller SpA, se requiere la validación de la Gerencia de Roller SpA.

- Registro de Versión y Control Documental: Una vez aprobada la refinación, se actualiza el documento maestro incorporando una nueva versión semántica (ej. v1.1, v1.2), especificando la fecha exacta, los párrafos modificados, el autor del cambio y el motivo de la enmienda en el historial de control de cambios.

- Difusión y Publicación: El documento actualizado se sube al repositorio central de GitHub, notificando vía correo electrónico formal a todos los interesados involucrados sobre la entrada en vigencia de las nuevas directrices.

- Roles y Responsabilidades en el Mantenimiento del Plan

- Custodio y Responsable General: Lucas Olea (Gerente de Proyecto / Product Owner). Tiene la responsabilidad de autorizar las modificaciones del plan, gestionar las firmas de aprobación y garantizar la concordancia con el Acta de Constitución y el Plan de Gestión de Calidad.

- Facilitador de Mejoras Operativas: Marco Robles (Scrum Master). Es el encargado de registrar los impedimentos comunicacionales detectados en las reuniones diarias y retrospectivas, traduciéndolos en propuestas concretas de optimización de canales y tableros visuales.

- Revisores Técnicos de Aseguramiento: Rodrigo Riquelme (QA Lead) y Rodrigo Soto (Arquitectura / UI-UX). Verifican que las modificaciones no comprometan las restricciones normativas (Ley 19.628), los contratos de endpoints de la API REST, los requerimientos de usabilidad SUS ni la confidencialidad de las credenciales maestras.